业务需求发现 · 智能体开发方案

岗位作业交接包智能体开发方案

基于生产岗位培训与工序交接场景六视角访谈的需求发现结论

编制依据：《上海外服（集团）有限公司 · 业务需求发现报告》（discovery-report.md，2026-10-13）

场景：生产岗位培训与工序交接 ｜ 性质：合成演练，需求为待验证假设

日期：2026年10月13日 ｜ 版本：V1.0

目录

一、背景与目标	1

1.1 业务痛点	1

1.2 业务链路	1

1.3 项目目标	1

二、需求分析：智能体必须回答的三个 P0 问题	1

三、智能体方案设计	1

3.1 定位：辅助核对，不自动决策	1

3.2 四个核心功能	1

3.3 技术架构（四层）	1

3.4 字段设计（最小可回溯字段集，草案）	1

四、实施路径（四阶段）	1

五、验收标准（试点批次）	1

六、风险与应对	1

七、组织分工	1

八、待验证假设清单（开发前必须关闭）	1

九、结语	1

## 一句话结论

先做一款"只读、辅助、可审计"的交接核对智能体——它不替人做决定，只做三件事：核对版本、结构化交接单、把异常摆到人面前；等一个批次试点跑通验收标准，再谈加深自动化。

## 一、背景与目标

### 1.1 业务痛点

本方案基于《上海外服（集团）业务需求发现报告》（discovery-report.md，2026-10-13，合成演练场景：生产岗位培训与工序交接）编写。访谈覆盖业务、现场、交接、技术、质量、客户六个视角，采集 20 条事实（覆盖率 20/36），现场已暴露的核心痛点有两个：

- 培训版本与工序指引不一致，交接单只写"已完成"。现场出了问题不知道按哪版执行、责任算谁的（证据 fsg-production-handover-f10，下文简写 f10）。

- 版本切换节点最容易出异常。工序检查项新增后，夜班仍使用旧清单并漏记一项复核，必须查原始版本才能判断责任（f11）。

另外一个容易被忽视的现场习惯：同事先用群消息把问题解决掉，再补填表格，所以表格里的回填时间不能当作发生时间（f13）。这意味着任何只看表格时间戳的自动化都会把先后顺序搞反。

### 1.2 业务链路

访谈确认的实际业务链路为：任务确认 → 培训记录 → 工序交接 → 异常回报 → 质量复核（f01、f20）。业务负责人顾明岚明确要求：先观察每个交接点，而不是一上来就加自动化（f01）；目标是减少重复核对，但人工确认和可追溯来源不能省（f00）。

### 1.3 项目目标

开发一款"岗位作业交接包智能体"，在试点批次内实现：

- 交接核对时间明显下降（减少重复核对，f00），具体基线数字待核——访谈中尚未取得"有多少单、花多久"的统计样本；

- 每一次交接可回溯到：版本号、未确认事项、截止时间、来源记录、复核记录；

- 未复核异常 100% 保留责任人与状态，不出现"只写已完成"的交接单。

非目标（红线，访谈明确约束）：不控制真实设备、不代替安全培训、不批准生产放行（f05）；不开放写回、外部消息和执行接口（f32）；练习结果不作为实际业务指令（f40）。

## 二、需求分析：智能体必须回答的三个 P0 问题

访谈收敛出三个 P0 级待验证假设。这三个问题不落实，智能体不能进入开发——否则做出来的东西责任悬空：

| 序号 | P0 问题 | 现状证据 | 落实动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现行有效版本由谁维护、响应时限多久 | 判定规则已有（按"版本有效期+确认状态"两个条件，作废保留原因，不靠文件名猜最新版本，f24），但"谁"维护尚未核实（f23、f10） | 由顾明岚牵头、唐映秋与傅景参与，试点前书面确认维护责任人与响应时限 |
| 2 | 交接单"已完成"背后最小可回溯字段集是什么 | 执行条件要求交接必须列明最新版本、尚未确认事项和截止时间（f23），但是否还挂培训记录、工序指引或异常单未定 | 唐映秋与林亦舟确认最小字段集，纳入试点验收 |
| 3 | 人工复核的层级与闭环判定标准 | 正式结论须授权人员确认（f41）；闭环口径可对照"有责任人、有状态、有来源、有复核记录"（f42）；但初核+终核还是一次性确认未定 | 顾明岚先给业务授权口径，傅景对照定义复核层级与闭环判定 |

另有三项 P1 前置条件：人工补录字段需挂版本与未结项、不得覆盖已确认接收人记录（f25、f20）；异常识别以原始记录与发生时间为准（f13、f33）；试点范围先定候选岗位与工序清单、再定字段与接口（f04、f31）。

## 三、智能体方案设计

### 3.1 定位：辅助核对，不自动决策

按访谈口径，本智能体是挂在"工序交接 → 异常回报 → 质量复核"三个节点上的辅助核对工具，不是自动审批流。设计原则一句话：机器对、机器查、机器留痕；人确认、人签字、人担责。

### 3.2 四个核心功能

| 功能 | 做什么 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| F1 版本核对助手 | 输入任一版本的培训记录/工序指引，按"有效期+确认状态"判定是否现行有效，作废版本展示保留原因；发现现场使用版本与现行版本不一致时，生成提示（不拦截、不下结论） | f24、f11 |
| F2 交接单结构化检查 | 自动检查每张交接单是否列明：最新版本号、尚未确认事项、截止时间；缺任何一项标记"不可回溯"并进入待补录清单 | f23、f20 |
| F3 异常识别辅助 | 以原始记录和发生时间为准识别异常（回填时间单独标注、不作为发生时间）；重点监控"版本变更后首个夜班"这一高危观察窗口 | f13、f11、f31 |
| F4 复核清单生成 | 把异常整理成待复核清单：每条含责任人、状态、来源记录、建议动作；提交授权人员人工确认，智能体不给出正式结论 | f41、f42、f45 |

### 3.3 技术架构（四层）

- 数据接入层（只读）：仅对接系统侧开放的岗位作业交接包脱敏只读导出（f32）。对齐关键字段：岗位代号、工序、指引版本、培训确认、异常、复核人；缺失值与未确认值严格区分（f31）。数据质量检查前置：核对重复编号、空时间、版本断链与单位差异，问题记录保留原行（f33）。

- 规则引擎层：F1–F3 的核对逻辑全部用显式规则实现（版本判定、字段完整性、时间口径），规则可配置、可解释——每条提示都能回答"我是根据哪条规则、哪条记录判的"。

- 模型辅助层（LLM，克制使用）：只用于两处——交接单文字描述与结构化字段的一致性比对、异常描述的归纳摘要。不用于：推测客户意图（f54 明确禁止）、认定责任、生成正式结论。

- 复核工作台与审计层：人在这里确认。审计要求按傅景的硬口径：记录谁查过交接包、用的哪个版本、提了什么建议、谁确认的，访问记录不能只留最终摘要（f45）。

### 3.4 字段设计（最小可回溯字段集，草案）

| 字段 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 岗位代号 / 工序 | 系统只读 | 关键对齐字段（f31） |
| 指引版本号 + 确认状态 + 有效期 | 系统只读 | 现行有效版本判定依据（f24） |
| 培训确认 | 系统只读 | 培训记录与指引版本的一致性核对（f31） |
| 未确认事项 + 截止时间 | 交接填写 | 交接单必填项，缺失即"不可回溯"（f23） |
| 异常记录（原行保留） | 系统只读 | 发生时间与回填时间分列（f13、f33） |
| 复核人 + 复核状态 | 人工补录 | 补录须挂版本与未结项，不得覆盖已确认接收人记录（f25、f20） |

注：此为草案，最终字段集须待 P0-2 确认、并由秦芮出具字段映射后定稿。

## 四、实施路径（四阶段）

| 阶段 | 内容 | 前置条件 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 口径确认（约 1–2 周） | 三个 P0 问题书面确认；候选岗位与工序清单定稿（先挑交接频次高、版本易不一致的交接点，f04 口径）；字段映射草案评审 | 顾明岚牵头，唐映秋、傅景、林亦舟参与 | 《版本维护责任人确认单》《最小可回溯字段集》《试点岗位工序清单》 |
| M2 最小可用（约 2–4 周） | 只读数据接入 + F1/F2 上线（版本核对、交接单检查）+ 审计日志 | M1 完成；秦芮确认脱敏导出接口与字段映射 | 可运行的核对工具 + 审计查询 |
| M3 试点运行（一个批次） | F3/F4 上线；覆盖一个批次的岗位作业交接包（f05）；重点观察"版本变更后首个夜班"窗口 | M2 通过冒烟验证；授权名单确认（f41） | 试点运行报告 |
| M4 复盘与推广决策 | 对照验收标准复盘；业务、质量、客户三方确认后决定是否扩大范围（f04） | M3 数据完整 | 复盘报告 + 推广建议 |

## 五、验收标准（试点批次）

按质量侧已给出的演练质量标准执行（f42），三条全过才算通过：

- 50 次交接全部匹配指引版本——版本核对覆盖率达 100%，无使用作废版本未被提示的情况；

- 未复核异常保留责任人与状态——异常清单中不存在无责任人、无状态的条目；

- 每条结果关联来源与人工复核记录——每条输出可点开溯源到原始记录和复核动作。

附加审计验收：访问记录满足"谁查过、哪一版、什么建议、谁确认"四要素（f45）；交接单回溯抽检满足 P0-2 确认的最小字段集。

## 六、风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 责任悬空 | 异常上报后无人认领版本维护（P0-1 未落实的直接后果） | M1 未完成不进入 M2；责任人与响应时限写入确认单 |
| 现场绕过 | 同事继续"群消息解决+补表格"，数据失真（f13） | 异常识别以原始记录为准、回填时间单列；试点期间现场收集群消息与表格的时间差样本，不强行改变习惯 |
| 错误传播 | 智能体输出被当作业务指令直接执行（f40 红线） | 所有输出带"辅助核对结果，须人工确认"水印标识；正式结论仅出自授权人员确认动作 |
| 数据质量 | 重复编号、空时间、版本断链、单位差异（f33） | 接入层前置质量检查，问题记录保留原行、不静默修复 |
| 口径漂移 | 客户侧拿两张汇总表互相比对产生分歧 | 以原始记录定义数量、状态、截止时间口径（f53）；客户投诉先登记原始问题、相关版本与恢复需求（f54） |

## 七、组织分工

| 角色 | 访谈代号 | 在本项目中的职责 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 顾明岚 | 定试点范围与验收决策；给业务授权口径 |
| 外包现场专员 | 林亦舟 | 提供现场操作事实与交接清单；验证异常识别口径 |
| 交付项目协调员 | 唐映秋 | 版本维护与交接责任清单；最小可回溯字段集 |
| 数据与系统工程师 | 秦芮 | 字段映射、脱敏只读导出、数据质量检查条件 |
| 质量复核负责人 | 傅景 | 复核层级与闭环判定；审计要求；保留停止试点的权利 |
| 客户项目负责人 | 叶书 | 跨团队口径确认；结果用途确认；反馈闭环 |

## 八、待验证假设清单（开发前必须关闭）

以下问题在访谈中明确未核实（报告"证据缺口"节），全部关闭前不进入 M2 开发：

- 现行有效版本的维护责任人具体是谁，响应时限多久，异常上报后由谁认领？（P0）

- 交接单"已完成"的最小可回溯字段集，是否必须挂培训记录与异常单？（P0）

- 人工复核是现场初核+质量终核，还是授权人员一次性确认？异常升级到谁、时限多久？（P0）

- 授权确认名单与跨企业资料访问范围由谁定、按什么口径定？（P0）

- 人工补录字段具体指哪些，由谁在哪个环节补？（P1）

- 试点候选岗位与工序清单由谁提供、按什么标准选取？（P1）

- 交接量、处理时长等基线统计样本（当前待核，影响目标量化）；

- 试点预算与成本核算口径（当前待核）。

## 九、结语

这个智能体值不值得做，访谈里业务负责人已经给了答案：减少重复核对、但人工确认和来源追溯不能省（f00）。本方案的全部设计都围绕这句话展开——机器只做核对与留痕，判断权和签字权始终留在人手里。先在一个批次内把三个 P0 口径落死、把验收标准跑通，再谈推广。

数据溯源说明：本方案全部证据编号（f00–f54）出自《上海外服（集团）有限公司 · 业务需求发现报告》（discovery-report.md / discovery-report.json / discovery-requirements.csv，三份文件内容一致）。该报告为合成演练产物，需求为待验证假设，覆盖率 20/36；所有结论需经业务、质量与客户侧人工确认后方可进入试点。